## Slide 1
인프라개발유닛
주간 작업 명세서
2025.08.04 ~ 2025.08.07
clouddev

## Slide 2
Owen (방규빈)
2025.08.04 ~ 2025.08.07
NIMS 2차 요구사항 고도화
운영포털 일정상세 신청정보 조회 수정 (8/7 완료)
상품 연결성 조회 추가 (8/5 완료)
연결 상태에 따른 아이콘 표시 추가 (8/7 완료)
자원관리
장비관리 상세정보 입력 유효성 검사 수정 (8/4 완료)
등록/수정 모달 검증 추가
보안포털
정기회의 참석 (8/5)

## Slide 3
Chase (전창근)
2025.08.04 ~ 2025.08.11
NIMS 마이그레이션 고도화
마이그레이션 대상 조정 (8/5)
내부 알림 기능 추가 (8/4)
VPS 마이그레이션 코드 추가
알림 메일 템플릿 변경 대응 (8/4)
롤백 기준가 조정 정보 삭제 프로세스 추가
VPS 서비스는 마이그레이션 대상에서 우선 제외 / 2025.08.13 cron script 등록 예정
IDC
연장 주문서 견적서와 금액 불일치 원인 파악 및 전달

## Slide 4
Zayden (이재성)
2025.07.28 ~ 2025.08.29
Group Admin 백엔드 시스템
GA 사용자 마스터 계정 상세 접근 권한 제한 (8/4)
GA 사용자 마스터 계정 보안 그룹 정보 접근 권한 제한 (8/4)
GA 사용자 마스터 계정 장비/솔루션 정보 조회 필터링 (8/5)
GA 사용자 서브 계정 생성시 그룹 관리 정보 추가 제한 (8/6)
GA 사용자 서브 계정 장비/솔루션 정보 조회 필터링 (8/6)
GA 사용자 서브 계정 비밀번호 초기화 접근 권한 제한 (8/6)
GA 사용자 서브 계정 OTP 초기화 접근 권한 제한 (8/6)
GA 사용자 보안 그룹 관리 담당자 중 Admin 정보 접근 제한 (8/6)
GA 사용자 보안 그룹 관리 담당자 수정 생략 기능 추가 (8/7)
GA 사용자 로그인 이력 조회시 GA 관리 담당자 추가 (8/7)
보안포털
보안포털 정기 회의 참석 (8/5)
수동 이력 엑셀 다운로드 작업 유형 추가 (8/5)
운영포털 일정 처리완료 플로우 문서 작성 (8/7)
VOC 대응
작업 이력 기록 시 마스터 계정 이름 없는 경우 회사명 대체 (8/5)
(구) 보안포털 메모 초기화 이슈 수정 (8/4)
(구) 보안포털 관리자 가입 경로 삭제 이슈 대응 (8/4)

## Slide 5
Alan (김환승)
2025.04.01 ~ 2025.08.26
AWS 빌링 서비스 개선
CRON 배포 (7/30)
CUR 컬럼 추가 수집으로 인한 운영 DB CRON 에러 대응 (7/31)
월 이용금액 테이블 - SP 미구매 금액 항목 추가 집계 (8/6)
이용내역 location - region 조회 API 수정 (7/31)
사용분석 대시보드
location - region CRON 수정 (8/1)
사용자 조회 날짜 기준 데이터 생성 및 조회 수정 (8/5)
약정할인 line_item_type usage로 치환 (8/6)
리소스 필터 조회 시 서비스 별 리소스 ID 매핑 컬럼 추가 (8/11)
인증후(어드민)
월 전체 계정 비용 추출 - SP 미구매 금액 추가 집계 (8/7)
AWS 이용보고서 개발
V3 PDF 다운로드 개발 (7/11 완료)
신규 템플릿 수정 (8/21 예정)
이용보고서 관련 API 수정 (8/28 예정)
다운로드 통합 테스트 (9/12 예정)
인프라 작업
AWS 운영 DB 리소스 증설 (8/5) - 240GB to 480GB
AWS 운영 DB 리소스 증설 (슬레이브) (8/7)
이용보고서 버저닝, 디버깅 이슈로 일정 변경: 8/3 to 8/26

## Slide 6
이슈사항 및 참고 문서
관련 문서 링크
2025년 작업 중간 현황 정리 및 일정
AWS 2025 작업 현황 정리
보안포털 2차 작업 목록 - 일정 협의 필요
2차 고도화 작업 목록 - 기획 진행중
인프라개발유닛 주간 작업 명세서 | 2025.08.04 ~ 2025.08.07